**東華大學太陽光電設備屋頂支架吊掛作業進場時程表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **期數** | **建物** | **預計施工日期** | **預計施工時間** | **備註**  **(吊掛位置)** |
| **第一期** | **沁月莊機踏車車棚** | **107/12/14(五)** | **上午7:00~下午7:00** | **詳附圖一** |
| **第三期** | **迎曦莊機踏車車棚** | **107/12/15(六)** | **上午7:00~下午7:00** | **詳附圖二** |
| **第二期** | **行雲莊機踏車車棚前右側車棚**  **前左側車棚** | **107/12/16(日)**  **107/12/16上午**  **107/12/16下午** | **上午7:00~下午7:00** | **詳附圖三**  **詳附圖四** |
| **第四期** | **活動中心(B棟)(A棟)** | **107/12/14(五)~ 107/12/15(六)** | **上午7:00~下午7:00** | **詳附圖五** |
| **第五期** | **體育館(後門)** | **107/12/14(五)~ 107/12/15(六)** | **上午7:00~下午7:00** | **詳附圖六** |
| **第六期** | **體育館(前門)** | **107/12/14(五)~ 107/12/15(六)** | **上午7:00~下午7:00** |

**#注意事項:**

1. **現場工作人員如廁地點**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **期數** | **建物名稱** | **如廁地點** |
| **第一期** | **車棚(內併沁月莊)** | **集賢館** |
| **第二期** | **車棚(內併行雲莊)** | **集賢館** |
| **第三期** | **車棚(內併迎曦莊)** | **迎曦莊** |
| **第四期** | **活動中心** | **活動中心** |
| **第五期** | **體育館** | **體育館** |
| **第六期** | **體育館** | **體育館** |

1. **12/24~1/4活動中心有音樂期末考(需停工,待確認假日是否可施工)**
2. **吊掛區域/開挖區域-需設”警示帶”**